Zagórz, dn. 21.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Parafia Prawosławna pw. Św. Archanioła Michała w Zagórzu, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie remontu budowlano-konserwatorskiego cerkwi pw. Świętego Archanioła Michała w Zagórzu.

# OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKI ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA)

## TRYB POSTĘPOWANIA

Zapytanie ofertowe – przekazane do potencjalnych Wykonawców oraz umieszczone na stronie internetowej www.cerkiew.pl oraz stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ zgodnie z zasadą zachowania konkurencyjności.

Parafia w celu zapewnienia zasady konkurencyjności wybierze najkorzystniejszą ofertę (kryteria: cena – waga 90%, okres gwarancji – waga 10%) spośród wykonawców, którzy spełniają kryteria wiedzy, potencjału i doświadczenia.

## ZAMAWIAJĄCY

Nazwa zamawiającego: 	Parafia Prawosławna pw. Św. Archanioła Michała w Zagórzu

Adres zamawiającego: 	ul. Piłsudskiego 51, 28-540 Zagórz

NIP: 		6871444163

REGON: 	370312402

telefon: 	608 626 631

e-mail: 	diecezjasanok@poczta.onet.pl

## TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe – zasada konkurencyjności.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w ramach przedsięwzięcia zatytułowanego „Rewaloryzacja, zabezpieczenie i poprawa warunków udostępnienia zabytkowej cerkwi Świętego Archanioła Michała w Zagórzu” w zakresie określonym załączonymi przedmiarami, tj.:

- wymiana pokrycia dachu,

- remont więźby dachu,

- remont stropu drewnianego,

- remont detali architektonicznych,

- remont elewacji i ścian wewnętrznych,

- remont stolarki,

- wzmocnienie i hydroizolacja ścian fundamentowych,

- remont posadzki,

- instalacja sygnalizacji alarmowej pożarowej SAP,

- instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN,

- instalacja ochrony odgromowej,

- zabezpieczenie i kompleksowa konserwacja polichromii wewnętrznej.

- W/w prace szczegółowo opisuje dokumentacja projektowa: projekt budowlany z  programem prac konserwatorskich – załącznik nr 5 oraz przedmiary prac – załącznik nr 6, z którymi oferent powinien się zapoznać przed złożeniem oferty.

- Prace prowadzone będą pod nadzorem właściwego obszarowo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Roboty budowlano-konserwatorskie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, pozwoleniami budowlanymi 
i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Wykonanie zamówienia nastąpi z materiałów Wykonawcy, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, określonym w przepisach prawa budowlanego oraz wymaganiom dokumentacji technicznej i innych obowiązujących przepisów prawa.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia oraz norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, które wskazane zostały w dokumentacji technicznej.

- W przypadku gdy w dokumentacji projektowej pojawią się nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub wskazanie pochodzenia, należy rozumieć, że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca jest obowiązany uwzględnić przy organizacji robót właściwe zabezpieczenie robót w zakresie BHP, mając w szczególności na uwadze niezakłócanie porządku trwających nabożeństw i uroczystości religijnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji w zakresie dokonywanego remontu zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z projektem oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.

- Kod CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane;

45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 
i inne podobne roboty specjalistyczne;

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

45.41.00.00-4 Tynkowanie;

45.43.00.00-0 Pokrywanie podłóg i ścian;

45.44.00.00-3 Roboty malarskie i szklarskie;

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

- W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z zamawiającym osobowo i/lub kapitałowo, co potwierdzone zostanie stosownym oświadczeniem Zamawiającego.

## ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

## TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia – do dnia 26.10.2018r.

Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie na warunkach, które wskazane zostały w rozdz. XVII pkt 1 SIWZ.

## WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Warunek ten będzie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia na formularzu oferty.

- Odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunek ten będzie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia na formularzu oferty.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.

- W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli 
(z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców) co najmniej 2 (dwie) roboty budowlano-konserwatorskie na obiektach wpisanych do rejestru zabytków o wartości pojedynczego kontraktu nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto. W celu wykazania powyższego warunku wykonawca przedstawia na załączniku nr 2 wykaz robót. W razie wątpliwości Wykonawca może zostać poproszony o uzupełnienie wykazu o stosowne potwierdzenia, referencje należytego wykonania wykazanych na załączniku prac.

oraz

- Mają doświadczenie w wykonaniu prac budowlano-konserwatorskich 
w zakresie zbieżnym ze stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków), których zakres obejmował m.in. następujące zadania:

- remont/konserwacja elewacji obiektów zabytkowych

oraz

- remont stropu drewnianego

oraz

- remont/konserwacja więźby dachowej drewnianej na zabytku

oraz

- konserwacja polichromii w typie malarstwa cerkiewnego o powierzchni nie mniejszej niż 20.000 dm2

oraz

- wykonanie/remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiektach zabytkowych

W celu wykazania powyższego warunku wykonawca przedstawia na załączniku nr 3 wykaz tematyczny wykonanych prac poświadczających jego doświadczenie. Zamawiający nie wymaga, aby prace te wykonane zostały w ramach jednego kontraktu. W razie wątpliwości Wykonawca może zostać poproszony o uzupełnienie wykazu o stosowne potwierdzenia, referencje należytego wykonania wykazanych na załączniku prac.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

- co najmniej 1 osobą (prace remontowo-budowlane przy obiektach zabytkowych) posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa 
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiadającą co najmniej 2 letnią praktykę zawodową zgodnie z § 24 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku 
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

- co najmniej 1 osobą (prace elektryczne i teletechniczne na obiektach zabytkowych) posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa 
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej i posiadającą co najmniej 2 letnią praktykę zawodową zgodnie z § 24 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

- co najmniej 1 osobą (prace konserwatorskie), która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub w specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 2 letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków zgodnie z § 22 ust. 1 w/w rozporządzenia, a także wykaże się co najmniej doświadczeniem w zakresie konserwacji polichromii w typie malarstwa cerkiewnego.

Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi na załączniku nr 4 co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub więcej osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień. Osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi uprawnieniami.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”. W razie wątpliwości Wykonawca może zostać poproszony o uzupełnienie dokumentacji wraz ze wskazaniem terminu na uzupełnienia.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:

  - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku 
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);

  - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

## WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:

- Formularz ofertowy wg załącznika nr 1, zawierający cenę netto + VAT skalkulowaną za całość przedmiotu zamówienia, oferowany okres gwarancji 
w latach (liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wykaz wykonanych znaczących inwestycji budowlano-konserwatorskich na załączniku nr 2.

- Szczegółowy wykaz rodzajowy wykonanych prac budowlano-konserwatorskich na zabytkach na załączniku nr 3.

- Wykaz kadry/personelu kluczowego potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu zgodnie z punktem 1d) rozdz. VII na załączniku nr 4.

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium (w sytuacji gdy wadium wniesione zostało w formie innej niż pieniężna).

- Pełnomocnictwo (jeżeli upoważnienie do reprezentacji podmiotu nie wynika 
z dokumentów rejestrowych). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu z rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z zapłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:

- Wypełniony kosztorys ofertowy oraz harmonogram prac (rozliczenie inwestycji będzie miało charakter ryczałtowy).

- Kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed  upływem  tego  terminu,  ma  obowiązek  przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.

- Na żądanie Zamawiającego – umowa regulująca współpracę wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

## INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO PORUZOMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawca przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.

- Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniony jest proboszcz parafii – ks. Jan Antonowicz, e-mail diecezjasanok@poczta.onet.pl.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).

- Wadium może być wniesione w następującej formie:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium w formie pieniężnej należy wnieść poprzez wpłatę na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: w Podkarpackim Banku Spółdzielczym Oddział w Sanoku, nr rachunku: 42 8642 1184 2018 0048 3816 0004.

- Zwrot wadium:

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu/anulowaniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po odrzuceniu oferty, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium 
w terminie określonym przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

## OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1-9 SIWZ.

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu i Warunków Zamówienia przy uwzględnieniu warunków umownych przedstawionych we wzorze umowy – załącznik nr 7.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem lub w postaci wydruku komputerowego.

- Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winne być parafowane przez osobę podpisującą ofertę albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym umocowanie (pełnomocnictwo) musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

- Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować i opisać według poniższego wzoru:

Parafia Prawosławna pw. Św. Archanioła Michała w Zagórzu

ul. Zamkowa 16, 38-500 Sanok

Oferta na:

Wykonanie remontu budowlano-konserwatorskiego cerkwi pw. Świętego Archanioła Michała w Zagórzu.

- Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć do dnia 08.03.2018r. do godz. 15:00 w Kancelarii Parafii, Zamkowa 16, 38-500 Sanok.

- Ofertę można wysłać za pośrednictwem poczty lub dostarczyć ją do Kancelarii osobiście. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.

- W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data faktycznego wpływu oferty do Kancelarii, a nie data stempla pocztowego.

- Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 08.03.2018r. o godz. 15:30 w Kancelarii Parafii, Zamkowa 16, 38-500 Sanok.

- Podczas otwarcia ofert podaje się kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące zaoferowanej ceny i gwarancji.

- Informacje, o których mowa w ust. 5, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Wynik postępowania publikuje się na stronie, na której opublikowane było ogłoszenie.

## OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

W niniejszym postępowaniu cena ma charakter ryczałtowy. Cena będzie zawierała wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym koszty usług remontowo-konserwatorskich, niezbędnych materiałów do wykonania zamówienia, a także koszty instalacji, montażu i transportu oraz zabezpieczenia na czas konserwacji obiektów przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi oraz wykonania niezbędnej dokumentacji powykonawczej.

## OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

- Oferty spełniające wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, tj.:

- cena (C) – waga kryterium 90%

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawcy będą oceniani wg. następującego wzoru:

C= (Najniższa cena/Cena badanej oferty) x 90 pkt

- oferowany okres gwarancji (G) – waga kryterium 10%

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym w pozycji „OFEROWANY OKRES GWARANCJI”, przy czym 5 lat to obowiązkowy, najkrótszy akceptowany przez Zamawiającego okres gwarancji. Zasady punktacji w kryterium:

- 5 lat = 0 pkt

- 6 lat = 5 pkt

- 7 lat = 10 pkt

W sytuacji, gdy Wykonawca zaoferuje termin gwarancji krótszy niż 5 lat, jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. W sytuacji, gdy Wykonawca zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż 7 lat, otrzyma w ramach ww. kryterium maksymalną liczbę pkt (10 pkt).

Łączna suma punktów (S) ze wszystkich kryteriów (z uwzględnieniem wag):

S = C + G

- W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

- W sytuacji odrzucenia ofert z powodu ofert z przewyższającą kwotą założoną 
w budżecie realizacji zadania, Zamawiający może powtórzyć zapytanie ofertowe.

- Informacja o dokonanym wyborze Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę na realizację zadania zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której znajduje się zapytanie ofertowe.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania w następujących przypadkach:

      - Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

      - Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że Zamawiający jest w stanie zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

      - W przypadku, o którym mowa w rozdz. XV pkt 3, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

      - Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

      - Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia,

      - Nastąpiły istotne zmiany w zakresie realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja, zabezpieczenie i poprawa warunków udostępnienia zabytkowej cerkwi Świętego Archanioła Michała w Zagórzu”, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

      - Unieważnienie postępowania spowodowane zostało zmianą warunków kwalifikowania wydatków, zasad rozliczania RPO WP lub zaleceń Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

## INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie między Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.

- WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian umowy w sprawie zamówienia 
w następującym zakresie:

- Zmiana terminu realizacji umowy:

    - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

    - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

    - wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy,

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- Zmiany nieistotne w zakresie wykonywanych robót budowlanych, zatwierdzonych przez właściwy nadzór,

- Zastosowanie urządzeń czy materiałów nowszej generacji, pozwalających na uzyskanie lepszej jakości, przy zachowaniu lub zmniejszeniu kosztów realizacji robót budowlanych oraz zatwierdzeniu właściwego nadzoru,

- Wykonanie robót zamiennych, tj. wykonanie robót w inny sposób, np. poprzez zastosowanie innej technologii, uwzględnienie innych parametrów itd., przy zapewnieniu jednocześnie realizacji zamówienia, określonego w dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Wynagrodzenie za wykonanie robót zamiennych zostanie obliczone z uwzględnieniem cen podanych w kosztorysie, dostarczonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.

- Wykonanie robót dodatkowych, które są niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia i jednocześnie zgodne są z właściwymi wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

- Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy o te prace, których wykonanie w trakcie realizacji zamówienia stało się zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć, przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana ta powinna zostać uzasadniona w Protokole konieczności, jej konieczność potwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą, a wynagrodzenie zmniejszone o kwotę wskazaną w odpowiedniej pozycji kosztorysu.

- Zmiany spowodowane zaleceniami organów administracji publicznej w zakresie przedmiotu, wynagrodzenia i terminu realizacji umowy,

- Zmiany spowodowane aktualizacją przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub zaleceniami i wytycznymi instytucji zaangażowanych we wdrażanie i realizację RPO WP.

- Zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym i Prawie budowlanym.

- Zmiany osób, wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadających minimalne kwalifikacje określone przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione 
w następującej formie:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

- Zabezpieczenie w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną z form, o których mowa w ust. 2.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Załączniki do zapytania ofertowego:

- Formularz ofertowy - ZAŁĄCZNIK nr 1

- Wykaz zrealizowanych znaczących inwestycji budowlano-konserwatorskich na zabytkach – ZAŁĄCZNIK nr 2

- Szczegółowy wykaz rodzajowy wykonanych prac budowlano-konserwatorskich na zabytkach – ZAŁĄCZNIK nr 3

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – ZAŁĄCZNIK nr 4

- Dokumentacja techniczna - ZAŁĄCZNIK nr 5

- Przedmiar robót – ZAŁĄCZNIK nr 6

- Wzór umowy – ZAŁĄCZNIK nr 7

# ZAŁĄCZNIK NR 1

........................................................

/pieczęć wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do prowadzonego postępowania na Wykonanie remontu budowlano-konserwatorskiego cerkwi pw. Świętego Archanioła Michała w Zagórzu w ramach przedsięwzięcia zatytułowanego „Rewaloryzacja, zabezpieczenie i poprawa warunków udostępnienia zabytkowej cerkwi Świętego Archanioła Michała w Zagórzu” w trybie zapytania ofertowego prowadzonego przez Parafię Prawosławną pw. Św. Archanioła Michała w Zagórzu stosownie do pobranego opisu przedmiotu i warunków zamówienia - oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę:

| CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA NETTO | ………………..……………...……… PLN |
| --- | --- |
| słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... |
| CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA BRUTTO | ………………..………………...…… PLN |
| słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... |
| Cena zawiera podatek VAT, w wysokości | ………………………………………..…%. |
| OFEROWANY OKRES GWARANCJI (podać w pełnych latach) | ………………………………………… lat (słownie ………………………………….) |

  - Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia 26.10.2018r.

  - Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

  - Oświadczamy, że jest nam znany pełen zakres robót oraz dokonaliśmy pełnego oszacowania wartości oferty i nie wnosimy zastrzeżeń,

  - Akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

  - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

  - Oświadczamy iż spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  - Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

  - W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Do oferty dołączono następujące dokumenty:

- ……

- ……

- …...

| DANE WYKONAWCY (nazwa, adres, NIP, REGON) |  |
| --- | --- |
| Adres WYKONAWCY do korespondencji |  |
| Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym (imię i nazwisko, nr tel., e-mail) |  |

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r.

...............................................................................

/podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

Załącznik do formularza ofertowego – wybór wykonawcy

| Nazwa Oferenta | …………………………………………. |
| --- | --- |
| Projekt | Rewaloryzacja, zabezpieczenie i poprawa warunków udostępnienia zabytkowej cerkwi Świętego Archanioła Michała w Zagórzu |
| Ogółem wartość inwestycji wg oferty - Kwota ryczałtowa netto/brutto PLN | ……………………… / ………………………. PLN |

Tabela kosztów na obiekcie:

| l.p. | Nazwa kosztorysu | Rodzaj działania | Koszt PLN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | VAT | brutto |
| 1. | Kosztorys nr 1 Remont zabytkowej cerkwi | Roboty budowalne | …………… | …………… | …………… |
| 2. | Kosztorys nr 2 Instalacje elektryczne i teletechniczne | Roboty budowalne | …………… | …………… | …………… |
| 3. | Kosztorys nr 3 Polichromia wewnętrzna cerkwi | Roboty konserwatorskie | …………… | …………… | …………… |
| RAZEM: | …………… | …………… | …………… |

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r.

...............................................................................

/podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

# ZAŁĄCZNIK NR 2

........................................................                                                                                             /pieczęć wykonawcy/

WYKAZ zrealizowanych znaczących inwestycji budowlano-konserwatorskich NA ZABYTKACH

- Nazwa inwestycji/Rodzaj przedmiotowy usługi: ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

Wartość prac budowlano-konserwatorskich brutto: …………………………………..……..

Numer wpisu do rejestru zabytków: …………………………………………………………..

Okres realizacji: …………………………………………………………………………………

Zleceniodawca: ………………………………………………………………………………….

- Nazwa inwestycji/Rodzaj przedmiotowy usługi: ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

Wartość prac budowlano-konserwatorskich brutto: …………………………………..……..

Numer wpisu do rejestru zabytków: …………………………………………………………..

Okres realizacji: …………………………………………………………………………………

Zleceniodawca: ………………………………………………………………………………….

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane i prawidłowo ukończone (referencje, opinie itp.)

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r.

...............................................................................

/podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

# ZAŁĄCZNIK NR 3

........................................................

/pieczęć wykonawcy/

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ RODZAJOWY WYKONANYCH PRAC BUDOWLANO - KONSERWATORSKICH NA ZABYTKACH

| WYMAGANY RODZAJ PRAC | NAZWA OBIEKTU/NR WPISU DO REJ. ZABYTKÓW | OPIS PRAC WYKONANYCH |
| --- | --- | --- |
| Remont/konserwacja elewacji obiektów zabytkowych |  |  |
| Remont stropu drewnianego |  |  |
| Remont/konserwacja więźby dachowej drewnianej na zabytku |  |  |
| Konserwacja polichromii w typie malarstwa cerkiewnego o powierzchni nie mniejszej niż 20.000 dm2 |  |  |
| Wykonanie/remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiektach zabytkowych |  |  |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane i prawidłowo ukończone (referencje, opinie itp.)

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r.                                                                                                         ...............................................................................

/podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

# ZAŁĄCZNIK NR 4

........................................................

/pieczęć wykonawcy/

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

- Prace remontowo-budowlane (Imię i nazwisko, nr uprawnień) ……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...…

Krótki opis posiadanych Kwalifikacji oraz doświadczenia i wykształcenia:

……………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………...…

Funkcja (rola) w realizacji zamówienia: KIEROWNIK PRAC BUDOWLANYCH

- Prace remontowo-budowlane (Imię i nazwisko, nr uprawnień) ……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...…

Krótki opis posiadanych Kwalifikacji oraz doświadczenia i wykształcenia:

……………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………...…

Funkcja (rola) w realizacji zamówienia: KIEROWNIK PRAC ELEKTRYCZNYCH

- Prace konserwatorskie (Imię i nazwisko, nr uprawnień) ……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...…

Krótki opis posiadanych Kwalifikacji oraz doświadczenia i wykształcenia:

……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...…

Funkcja (rola) w realizacji zamówienia: KIEROWNIK PRAC KONSERWATORSKICH

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia lub/i wykształcenie niezbędne oraz doświadczenie.

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r.

...............................................................................

/podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

# ZAŁĄCZNIK NR 7

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE I KONSERWATORSKIE

Wykonanie remontu budowlano-konserwatorskiego cerkwi pw. Świętego Archanioła Michała w Zagórzu

Zawarta w dniu ………………………… roku, w ……………………………pomiędzy:

Parafia Prawosławna pw. Św. Archanioła Michała w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 51, 28-540 Zagórz, NIP: 6871444163, REGON: 370312402, w imieniu której działa:

Jan Antonowicz – Proboszcz

zwana dalej w treści Umowy „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………, NIP: ………………..…………………., REGON: ……..……………………., KRS: ……………………………… w imieniu którego działa:

………………………………………………………………………………………………………….

zwany dalej w treści Umowy „Wykonawcą”,

została zawarta Umowa o roboty budowlane, zwana dalej „Umową” o następującej treści:

## § 1    PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich zabytkowej cerkwi pw. Św. Archanioła Michała w Zagórzu:

- wymiana pokrycia dachu,

- remont więźby dachu,

- remont stropu drewnianego,

- remont detali architektonicznych,

- remont elewacji i ścian wewnętrznych,

- remont stolarki,

- wzmocnienie i hydroizolacja ścian fundamentowych,

- remont posadzki,

- instalacja sygnalizacji alarmowej pożarowej SAP,

- instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN,

- instalacja ochrony odgromowej,

- zabezpieczenie i kompleksowa konserwacja polichromii.

opisanych w § 2, wedle dokumentacji projektowej oraz zgodnie z pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich.

- Obiektem, na którym przeprowadzane będą prace remontowo-konserwatorskie jest cerkiew pw. Św. Archanioła Michała w Zagórzu zwana w dalszej części Umowy „obiektem”, który stanowi zabytek klasy „0”, wpisany do rejestru zabytków, prowadzonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pod numerem A-198

- Dokumentacja projektowa i komplet przedmiarów stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

- Komplet pozwoleń na wykonanie robót budowlanych, zatwierdzających projekt budowlany i udzielający pozwolenia na wykonanie robót budowlanych stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami, o których mowa w ust. 3 – 4, w tym zwłaszcza z otrzymaną dokumentacją projektową, uznał ją za prawidłową do wykonania prac objętych Umową oraz nie wnosi do niej zastrzeżeń.

## § 2    ZAKRES ROBÓT WYKONAWCY

- Zakres przedmiotu Umowy obejmuje prace remontowe polegające na wykonaniu w obiekcie robót budowlanych, instalacyjnych i konserwatorskich polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego cerkwi w Zagórzu przy użyciu materiałów i narzędzi właściwych z punktu widzenia dokumentacji projektowej oraz właściwości prac budowlanych i konserwatorskich mających za przedmiot obiekt zabytkowy.

- Prace, o których mowa w ust. 1, w szczególności, polegać będą na przeprowadzeniu prac remontowo-konserwatorskich zabytkowej cerkwi pw. Św. Archanioła Michała w Zagórzu w zakresie:

- wymiana pokrycia dachu,

- remont więźby dachu,

- remont stropu drewnianego,

- remont detali architektonicznych,

- remont elewacji i ścian wewnętrznych,

- remont stolarki,

- wzmocnienie i hydroizolacja ścian fundamentowych,

- remont posadzki,

- instalacja sygnalizacji alarmowej pożarowej SAP,

- instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN,

- instalacja ochrony odgromowej,

- zabezpieczenie i kompleksowa konserwacja polichromii wewnętrznej.

- Szczegółowy zakres wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prac jest określony w Dokumentacji projektowej i przedmiarach, o których mowa w § 1 ust. 3.

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia najpóźniej do dnia 26.10.2018r.  dokumentacji powykonawczej kosztorysowej, która, po jej sporządzeniu, stanowić będzie Załącznik nr 4 do Umowy.

## § 3    TERMINY REALIZACJI  INWESTYCJI

- Całość prac będących przedmiotem Umowy wykonana zostanie w terminie do dnia 26.10.2018r.

- Zamawiający oświadcza, że protokolarnie udostępni plac budowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych umową w zakresie rzeczowym oraz w terminach szczegółowo określonych w Harmonogramach rzeczowych i kosztorysach ofertowych realizacji przedmiotu Umowy. Harmonogramy rzeczowo – finansowe wykonania prac objętych Umową stanowi Załączniki nr 5 do Umowy. Kosztorysy ofertowe stanowią Załącznik nr 6 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia do odbioru poszczególnych prac (wynikających z harmonogramów robót) nie później niż na 7 dni przed upływem terminu wykonania poszczególnych etapów prac objętych harmonogramami.

- Terminy podane w harmonogramie mogą ulegać przesunięciom za pisemną zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na termin zakończenia prac, wskazany w § 3 ust. 1.

- Odbiory częściowe będą dokonywane w odpowiednim terminie przed datą wystawienia faktur, zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi, o których mowa w ust. 3. O gotowości do odbioru wykonawca zobowiązany jest powiadomić przedstawiciela Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed terminem zakończenia etapu robót wskazanym w harmonogramach, o których mowa w ust.3.

- Strony ustalają, że odbiór zostaje dokonany wyłącznie gdy Protokół odbioru zostaje podpisany łącznie przez:

- wskazanego przez Zamawiającego, uprawnionego Inspektora nadzoru,

- przedstawiciela Zamawiającego, dysponującego odpowiednim upoważnieniem,

- przedstawiciela Wykonawcy,

- przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – protokół końcowy.

- Poszczególne odbiory będą dokonywane przez Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.

- Po zakończeniu prac na danym obiekcie Strony dokonają odbioru końcowego robót na tym obiekcie. O gotowości do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest powiadomić przedstawiciela Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed terminem zakończenia wszystkich robót objętych umową na danym obiekcie.

- Przez „odbiór końcowy” rozumie się ukończenie robót remontowych oraz uprzątnięcie placu budowy z wyposażenia zbędnego w ostatnim etapie prac oraz doprowadzenia terenu objętego budową do odpowiedniego stanu estetycznego.

- Protokół Odbioru końcowego zostanie podpisany po usunięciu usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót oraz sporządzeniu dokumentacji kosztorysowej powykonawczej. O osiągnięciu gotowości do odbiorów, o których mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić pełnomocnego przedstawiciela Zamawiającego bezpośrednio pisemnie lub faksem oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, z zastosowaniem dowolnego systemu potwierdzenia odbioru a termin biegnie od dnia potwierdzenia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

- Z odbiorów, o których mowa w ust. 1, Strony sporządzą protokół odbioru, w którym Wykonawca oświadczy, iż przekazuje prace do odbioru, a Zamawiający potwierdzi odbiór tych prac bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami, które zostaną szczegółowo opisane w protokole, bądź odmówi dokonania odbioru w przypadku nienależytego wykonania Umowy.

- W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących nienależytego wykonania prac, Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wad w terminie 30 dni od daty złożenia żądania. Wykonawca ma prawo ustosunkować się do każdego z zastrzeżeń oraz wskazać proponowany sposób usunięcia wad. Powyższe oświadczenia Stron są wpisywane do protokołu odbioru. Gdy wady usunąć się nie dadzą lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może wedle swego wyboru albo żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku albo odstąpić od umowy i powierzyć wykonanie prac innemu wykonawcy.

- Po usunięciu wad Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac na obiekcie. Postanowienia ust. 10 – 12 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku nie usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć innemu wykonawcy usunięcie tych wad na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić należność z tego tytułu w terminie 14 dni od pisemnego wezwania, zawierającego dowody zapłaty tej należności na rzecz innego wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot należnych od niego z tytułu nie usunięcia usterek od przysługującego mu wynagrodzenia.

- Jeżeli upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu Umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę, nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w wynikającym z niniejszej Umowy terminie od dnia zawiadomienia o gotowości, Wykonawca może przedstawić jednostronnie podpisany protokół odbioru końcowego na danym obiekcie.

- Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy jest dokonany po złożeniu stosownych podpisów przez wszystkie strony wymienione w § 3 ust. 7.

## § 4    ZOBOWIĄZANIA  WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z projektem budowlanym oraz pozwoleniami, w tym WKZ, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, unijnymi aktami prawnymi, zasadami wiedzy technicznej oraz z uzgodnioną między stronami dokumentacją techniczną oraz harmonogramem prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia Kierownika budowy, posiadającego odpowiednie uprawnienia, jako pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy.

- Wykonawca poniesie we własnym zakresie koszt wszelkich materiałów, narzędzi, urządzeń, instalacji i wyrobów niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnie ze specyfikacją materiałów, zawartą w dokumentacji projektowej oraz posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, potwierdzenia jakości i bezpieczeństwa używanych materiałów, surowców, sprzętu, urządzeń i wyposażenia.

- W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do:

  - Wykonania prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie placów budowy,

  - Prowadzenia dzienników budowy,

  - Przejęcia obowiązków gospodarza miejsc wykonywania robót z chwilą protokolarnego ich przejęcia oraz ponoszenie odpowiedzialności za szkodę na zdrowiu, życiu lub mieniu wyrządzoną pracownikom własnym i zatrudnionym podwykonawcom powstałą w miejscu i czasie prowadzenia robót z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich realizujących odrębne zlecenia Inwestora na tym terenie,

  - Przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność i dbałość o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy wszystkich pracowników Wykonawcy, obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  - Z chwilą protokolarnego przejęcia placu budowy Wykonawca przejmuje obowiązki wynikające z ochrony środowiska na placu budowy i w jego otoczeniu oraz będzie ponosił z tego tytułu koszty, w szczególności koszty wywozu opakowań, odpadów i nieczystości powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy. Za wykonanie obowiązków wynikających z ochrony środowiska na placu budowy odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca. Wywóz opakowań, odpadów i nieczystości powinien odbywać się na bieżąco, tak aby na terenie budowy panował porządek i rzeczy te nie były składowane na tym terenie. Nieprzestrzeganie nakazu zagospodarowania opakowań i odpadów daje prawo Zamawiającemu zlecenia osobie trzeciej lub zagospodarowanie we własnym zakresie powstałych odpadów, w obu przypadkach na koszt Wykonawcy;

  - Strony zgodnie oświadczają, że prace będące przedmiotem niniejszej Umowy nie będą polegały na usuwaniu, transporcie, obchodzeniu się czy składowaniu materiałów azbestowych.

  - Wykonawca zapewnia, że wszelkie materiały usunięte z terenu budowy zostaną, o ile to będzie możliwe, ponownie wykorzystane, przetworzone lub przechowane w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego, co Wykonawca zobowiązuje się dokumentować na rzecz Zamawiającego.

  - Wyrażenia zgody na dokonywanie przez upoważnionych pracowników Zamawiającego kontroli pojazdów i pracowników Wykonawcy;

  - Kompleksowej koordynacji robót podwykonawców, kierowania i zarządzania ich pracami,

  - Przygotowania niezbędnej dokumentacji umożliwiającej Zamawiającemu dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego;

  - Dostarczenia (na żądanie) Zamawiającemu wszelkich: dokumentacji technicznej, certyfikatów bezpieczeństwa, aprobat technicznych, protokołów badań, atestów, świadectw homologacyjnych (dokumenty gwarancyjne odnoszące się do zainstalowanych przez Wykonawcę urządzeń pozostają w dyspozycji Wykonawcy);

  - Sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej kosztorysowej w trzech egzemplarzach.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu możliwości stałej kontroli prowadzonych robót, a także do:

- Niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach dotyczących wykonania przedmiotu Umowy, które mogą mieć wpływ na jakość i termin realizacji prac,

- Zgłaszania rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego poprzez dokonanie wpisów do dziennika budowy,

- Udostępniania przedstawicielowi Zamawiającego w każdej chwili wglądu w stan zaawansowania prac,

- Zgłaszania Zamawiającemu gotowości do odbioru wykonanych prac zanikających lub ulegających zakryciu oraz zapewnieniu uczestniczenia przez Wykonawcę oraz upoważnionych przedstawicieli podwykonawców w protokolarnych odbiorach tych prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zamiennych i dodatkowych, gdy w trakcie wykonania Umowy okaże się konieczność ich wykonania, bez którego nie możliwe stanie się zakończenie prac określonych w § 2, co Strony stwierdzą stosownym protokołem konieczności oraz w aneksie do Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem prac do ubezpieczenia robót i usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy od wszystkich ryzyk na okres od rozpoczęcia do zakończenia prac określonych niniejszą umową i na wartość wynagrodzenia wskazanego w paragrafie 7 umowy oraz do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem robót określonych w niniejszej Umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia własnego, stałego personelu kierującego, posiadającego wymagane uprawnienia, a także realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

- Wykonawca zobowiązuje się do stałej ścisłej współpracy z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego, w szczególności poprzez udział w zwoływanych co najmniej jeden raz w miesiącu kalendarzowym spotkaniach z przedstawicielem Zamawiającego (pracach w tzw. Grupie Projektowej).

## § 5    PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac innym podmiotom dającym rękojmię ich należytego wykonania, na zasadach określonych w niniejszej Umowie. Powierzenie wykonania części prac powyższym podmiotom nie może mieć wpływu na termin realizacji przedmiotu Umowy oraz jakość wykonywanych prac.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców.

- Wykonawca ma obowiązek koordynować działania podwykonawców.

- Wykonawca (na żądanie) ma obowiązek przedstawiać Zamawiającemu propozycję zatrudnienia określonego podwykonawcy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez tego podwykonawcę, termin ich realizacji i harmonogram płatności albo projekt Umowy w celu uzyskania zgody Zamawiającego.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest odbiór robót od podwykonawców.

- Wykonawca (na żądanie) poinformuje Zamawiającego o terminie odbioru robót od podwykonawców. Zamawiający ma prawo wyznaczyć przedstawiciela do uczestniczenia w odbiorze robót od podwykonawcy.

## § 6    ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

  - Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy miejsca wykonywania robót, a także:

- Usunięcia wszelkich przeszkód w miejscu wykonywania robót przez Wykonawcę,

- Zapewnienia Wykonawcy na okres prowadzenia robót możliwość poboru energii elektrycznej i wody z tym jednak zastrzeżeniem, że urządzenia techniczne do doprowadzenia wody zapewni Wykonawca zaś zgodę na pobór i dostawę (tymczasową) zapewni Zamawiający,

- Koszty poboru energii elektrycznej i wody pokrywa Wykonawca na podstawie refaktury wystawionej przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrąceń obciążających go kwot z tytułu poboru energii elektrycznej i wody z przysługującego mu wynagrodzenia. Przy protokolarnym przekazywaniu placów budów strony dokonają spisu stanu licznika. Koszty związane z wykonaniem stałego przyłącza wody pokryje Zamawiający na podstawie odrębnej faktury z kosztorysem wykonania.

- Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą w zakresie:

- przekazywania w uzgodnionym terminie niezbędnych dokumentów, danych technicznych i informacji,

- przekazywania w uzgodnionym terminie obiektów i terenów związanych z  prowadzonymi przez Wykonawcę robotami,

- sprawdzenia stanu zaawansowania prac i uczestniczenia w odbiorach prac.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z  Umową.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

## § 7    WARTOŚĆ UMOWY

- Strony ustalają, że za całkowite wykonanie robót, stanowiących przedmiot Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie według przyjętego przez obie strony kosztorysu, stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy. Kosztorys, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zakłada ryczałtową zapłatę za wszelkie roboty, usługi, materiały, narzędzia, instalacje i urządzenia wykonywane, używane i montowane w ramach realizacji niniejszej Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wydatkowania środków uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy, w sposób optymalny zgodnie z najlepszymi praktykami gospodarczymi oraz gwarantujący pełną i uczciwą konkurencję pomiędzy podwykonawcami i usługodawcami, z pomocy których będzie korzystał przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

- Za wykonanie wszystkich prac objętych umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……………………………………………………….………….... złotych brutto [słownie: ……………………………………………………………………], w sposób, na warunkach i w terminach określonych umową i harmonogramami rzeczowo-finansowymi podanymi w załącznikach nr 5 i 6

## § 8    WARUNKI  PŁATNOŚCI I TERMINY FAKTUROWANIA

- Warunkiem wystawienia faktur VAT będą podpisane przez wszystkie podmioty wymienione w § 3 ust. 7 protokoły odbiorów częściowych, obejmujące zakres prac wykonanych w kolejnych etapach i terminach ujętych w harmonogramach rzeczowych, o których mowa w § 3 ust.3. Faktury będą płatne przelewami w terminie 14 dni od otrzymania faktury wraz z kopią protokołu odbioru.

- Wykonawca ma obowiązek (na żądanie) przedstawiać na bieżąco dowody płatności należności na rzecz podwykonawców, bądź oświadczenia podwykonawców o zaspokojeniu ich roszczeń. W przypadku niewykonania tego obowiązku Zamawiający ma prawo żądać wyjaśnień od  Wykonawcy oraz wstrzymać bieżące płatności.

- Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………..…………………………………………, prowadzony odpowiednio przez ………………………………………………………………….

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT upoważnionym do wystawiania faktury VAT, zarejestrowanym w ………………………………………………….

## § 9    PRACE ZAMIENNE I DODATKOWE

- Wykonawca zobowiązuje się, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykonać roboty zamienne bez podpisywania aneksu do Umowy w przypadku, gdy nie spowoduje to konieczności uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia, a charakter robót zamiennych zostanie zaakceptowany w formie pisemnej przez Zamawiającego, pod warunkiem że nie będzie to powodować takiej modyfikacji projektu, która implikuje konieczność uzyskania zatwierdzenia.

- Dla ewentualnych robót nieprzewidzianych, dodatkowych i zamiennych uznanych przez Strony Umowy za niezbędne do wykonania, Strony ustalą w drodze aneksu warunki prac, wysokość wynagrodzenia oraz termin wykonania. Przy ustaleniu wartości prac objętych aneksem zostaną zastosowane wskaźniki kosztorysowe przyjęte przy opracowywaniu kosztorysu, o którym mowa w § 7.

- W przypadku, gdy wskutek konieczności wykonania takich prac ulegnie przesunięciu termin wykonania Umowy, Strony sporządzą stosowny aneks do Umowy, a okoliczność ta nie będzie obciążać żadnej ze Stron, z punktu widzenia odpowiedzialności za terminowe zakończenie realizacji przedmiotu Umowy.

## § 10    OKRES GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres ………… lat, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego za wady, które przedmiot Umowy ma w momencie jego oddania Zamawiającemu.

- Zamawiający ma obowiązek zgłosić wady Wykonawcy niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Za takie zgłoszenie wady uważa się także zgłoszenie wykonane za pomocą faksu, którego otrzymanie Wykonawca potwierdzi również w formie faksu.

- Zamawiający ma prawo wedle swego uznania żądać usunięcia wad poprzez naprawę wad i usterek, jeśli wady można naprawić, albo żądać obniżenia wynagrodzenia za przedmiot Umowy w przypadku, gdy wady są nieusuwalne lub w terminie do dnia 26.10.2018r. od umowy odstąpić.

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie odpowiedzieć na zgłoszenie wad przez Zamawiającego i dokonać oceny charakteru wady. Wykonawca, w ramach gwarancji,  zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia wady przystąpić do jej usunięcia.

## § 11    SIŁA WYŻSZA

- Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpi wskutek działania siły wyższej.

- Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności wojny i działania wojenne, zamieszki społeczne, strajki (z wyłączeniem strajków pracowników, którymi posługuje się Wykonawca), akty terrorystyczne oraz klęski żywiołowe obejmujące między innymi pożar, powódź, trzęsienie ziemi.

- Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

- W przypadku przerwania robót, spowodowanego wystąpieniem siły wyższej, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane roboty.

## § 12    KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za opóźnienie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie wykonania poszczególnych robót wynikającym z Harmonogramów robót - w wysokości 0,1 % wartości (brutto) prac całego etapu, który uległ opóźnieniu za każdy dzień opóźnienia aż do dnia wykonania,

- w przypadku odstąpienia od Umowy lub przerwania prac na okres dłuższy niż 14 dni, albo opuszczenia placu budowy z wyłącznej winy Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości Umowy brutto.

- w przypadku gdyby niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę skutkowało koniecznością zwrotu wypłaconego dofinansowania przez Zamawiającego, zawieszeniem wypłaty dofinansowania lub rozwiązaniem umowy o finansowanie – w wysokości niewypłaconej dotacji.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez  Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości Umowy brutto.

- Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli kary umowne  wskazane w ust. 1, 2 nie pokryją w całości poniesionej szkody.

- W przypadku nieterminowej płatności faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe od tych kwot.

- Odstąpienie od Umowy nie wpływa na możliwość dochodzenia odszkodowania ani kar umownych.

- Strony postanawiają że w przypadku opóźnienia przez Zamawiającego płatności wynikającej z faktur wystawionych po podpisaniu protokołu odbioru dłuższym niż 14 dni od daty wymagalności, wykonawca ma prawo bez żadnych odszkodowań wstrzymać realizację dalszych robót. Okres przerwania prac z przyczyny podanej wyżej powoduje automatyczne przesuniecie dalszych terminów robót, co nie jest podstawą do naliczania kar umownych przez Zamawiającego.

## § 13    ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………………………………złotych (słownie: …………………………………………. złotych …/100) najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 20% ustalonej kwoty w ust. 1, zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze, pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie zadeklarowanego okresu gwarancji tj. w dniu ……………………………..

## § 14    ODSTAPIENIE OD UMOWY

- Strony postanawiają, że Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do dnia 26.10.2018r.(umowne prawo odstąpienia).

- Odstąpienie od umowy dokonuje się przez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za wykonane i odebrane prace.

## § 15    POSTANOWIENIA RÓŻNE

- Strony Umowy wyznaczają swoich upoważnionych przedstawicieli w celu sprawowania kontroli i nadzoru przy realizacji prac będących przedmiotem niniejszej Umowy

- Przedstawicielem Zamawiającego jest ………………, e-mail: …………………………; tel. ……………………..

- Przedstawicielem Wykonawcy jest ………………, e-mail: …………………………; tel. ……………………..

- Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie robót elektrycznych jest ………………, e-mail: …………………………; tel. ……………………..

- Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie prac konserwatorskich jest ………………, e-mail: …………………………; tel. ……………………..

- Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim informacji mogących być uznane za tajemnicę handlową lub mogących narazić Stronę na szkodę.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie do 26.10.2018r. (umowne prawo odstąpienia), a także do odstąpienia od umowy w przypadkach wynikających z kodeksu cywilnego. Strony ustalają że Zamawiający ma jednostronne prawo odstąpienia od umowy (umowne prawo odstąpienia), jeżeli uzna że Wykonawca m.in. nie daje dostatecznej rękojmi wykonania umowy, tj. a  w szczególności:

- gdy zostanie ogłoszona likwidacja lub upadłość Wykonawcy;

- gdy Wykonawca przerwał wykonywanie prac na czas dłuższy niż 14 dni, z przyczyn leżących po jego stronie, co stało się zagrożeniem dla dotrzymania terminu zakończenia prac;

- gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac o więcej niż 14 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- gdy Wykonawca opóźnia się z ukończeniem prac o więcej niż 14 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- Odstąpienie od umowy wykonuje się przez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie.

- W przypadku umownego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcy należy się jedynie wynagrodzenie za wykonane prace do dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Strony ustalają, że z tego wynagrodzenia Zamawiający ma prawo do potrącenia wszelkich kar i kosztów należnych od Wykonawcy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku rozwiązania Umowy, na skutek wykonania prawa do odstąpienia od Umowy, przed terminem jej wykonania, Strony sporządzą w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy, protokół zaawansowania prac. W przypadku odmowy uczestnictwa Wykonawcy, Zamawiający ma prawo sporządzić jednostronny protokół.

## § 16    DORĘCZENIA

- Wszelkie pisma przewidziane Umową uważa się za skutecznie doręczone, jeśli dokonano ich listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia na następujące adresy Stron:

    - dla Zamawiającego – ……………………………………………………………………..;

    - dla Wykonawcy – …………………………….……………………………………………

- Strony zobowiązane są informować się o każdej zmianie adresu korespondencyjnego. W razie braku takiej informacji wszystkie pisma będą kierowane na ostatni znany adres korespondencyjny i będą uważane za doręczone skutecznie.

## § 17    WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian umowy w sprawie zamówienia 
w następującym zakresie:

- Zmiana terminu realizacji umowy:

    - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

    - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

    - wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy,

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- Zmiany nieistotne w zakresie wykonywanych robót budowlanych, zatwierdzonych przez właściwy nadzór,

- Zastosowanie urządzeń czy materiałów nowszej generacji, pozwalających na uzyskanie lepszej jakości, przy zachowaniu lub zmniejszeniu kosztów realizacji robót budowlanych oraz zatwierdzeniu właściwego nadzoru,

- Wykonanie robót zamiennych, tj. wykonanie robót w inny sposób, np. poprzez zastosowanie innej technologii, uwzględnienie innych parametrów itd., przy zapewnieniu jednocześnie realizacji zamówienia, określonego w dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Wynagrodzenie za wykonanie robót zamiennych zostanie obliczone z uwzględnieniem cen podanych w kosztorysie, dostarczonego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.

- Wykonanie robót dodatkowych, które są niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia i jednocześnie zgodne są z właściwymi wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

- Zaniechanie wykonania robot, których wykonanie w trakcie realizacji zamówienia stało się zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć, przy jednoczesnym zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- Zmiany spowodowane zaleceniami organów administracji publicznej w zakresie przedmiotu, wynagrodzenia i terminu realizacji umowy,

- Zmiany spowodowane aktualizacją przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub zaleceniami i wytycznymi instytucji zaangażowanych we wdrażanie i realizację RPO WP.

- Zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym i Prawie budowlanym.

- Zmiany osób, wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadających minimalne kwalifikacje określone przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

## § 18    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Sprawy nieuregulowane Umową podlegać będą aktualnym przepisom prawa, w szczególności przepisom kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane [Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.].

- W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy będzie sprzeczne z prawem lub nieskuteczne albo zostanie uznane za nieważne w postępowaniu sądowym,  postanowienie to zostanie zmienione przez Strony w taki sposób, aby zgodnie z prawem uwzględniało pierwotne zamiary Stron. Nieważność lub nieskuteczność takiego  postanowienia nie wpłynie na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy, o ile nie zmieni to sensu lub nie umożliwi realizacji celu Umowy.

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu.

- Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od daty wyznaczonej w pisemnym wezwaniu do wszczęcia rokowań, jako termin ich rozpoczęcia, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez miejscowo właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.

- Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy wymaga zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony, to jest z dniem ……………………………………….…………….

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

  - Dokumentacja projektowa i przedmiar - Załącznik nr 1 do Umowy.

  - Pozwolenie na wykonanie robót budowanych - Załącznik nr 2 do Umowy.

  - Formularz oferty - Załącznik nr 3

  - Dokumentacja powykonawcza kosztorysowa, po jej sporządzeniu - Załącznik nr 4

  - Harmonogram rzeczowo-finansowy - Załącznik nr 5

  - Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 6

  - Polisa ubezpieczeniowa wraz z umową zawarcia polisy - Załącznik nr 7

| ZAMAWIAJACY | WYKONAWCA |
| --- | --- |